Statusbericht 1 – Projekt Create Yourself

1 Fortschritt der Arbeitspakete jedes Teammitglieds

Kenan

- Planung schreiben über Excel (100%)

- ERM-Diagramm finalisieren (100%)

- Statusbericht 1 schreiben (100%)

- Update der Planung, Progression (50%)

Egor

- Datenmodell-Analyse & Planung: 90% (Grundstruktur und Anforderungen definiert)

- ERM (Entity-Relationship-Modell): 80% (Diagramm grösstenteils erstellt, kleinere Anpassungen möglich)

- Tabellenstruktur (SQL): 80% (Tabellen und Datentypen implementiert)

- Optimierung & Erweiterungen: 60% (Anpassungen basierend auf Änderungen im Projekt)

- Tests (SELECT-queries): 0% (wird noch später durchgeführt)

Gian

- Projektsetup & Docker: 90% (Struktur & Container stehen)

- Datenbankanbindung: 80% (Verbindung steht, veränderungen sind höchst warscheinlich)

- Authentifizierung: 100% (JWT/Login bereit, Refresh-Token auch)

- Kern-Module (CRUD): 90% (Portfolio, Projekte, Skills, Social Links, Experience, Education weitgehend fertig)

- Bild-Upload & Validierung: 80% (Funktionen implementiert, noh nicht wirklich getestet)

- Sicherheit & Versionierung: 10% (Basis steht, Details fehlen)

- Tests: 0% (noch offen)

Sanjivan

2 Vergleichung der Realität mit Planung

Generell gesagt, stehen wir zurzeit bestens im Plan. Kenan hat seine organisatorischen Aufgaben gemacht und hilft nun den anderen Teammitgliedern. Sanjivan ist mit seinem erstem Mockup nun fertig. Er ist damit noch in der Planung und wird später noch mehr Unterstützung mit dem Frontend bekommen. Egor ist auch perfekt mit seinen Aufgaben fortgekommen. Er hat die ganze Grundstruktur gemacht und das ERM-Diagramm wird bis zum Ende des Statusberichtes ebenfalls vollendet sein. Gian kommt mit der Planung auch mit. Er hat bereits die ganze Authentifizierung erstellt und die Struktur und Container im Docker stehen auch alle bereit. Allgemein kann man sagen, dass wir in der Realität gerade weiter sind als geplant. Das liegt daran das einige Teammitglieder in den Ferien weiter am Projekt gearbeitet haben aus purem Interesse. Dies hat zu einer hervorragenden Situation planmässig geführt.

3 Grobe Abweichungen

(Falls es welche gibt muss sanji schreiben lol)

Derzeit sind mir im Projekt zu keinen grossen Abweichungen gekommen. Wir denken es dafür zwei Hauptgründe gibt:

- Eine sehr umfassende Planung für das ganze Projekt, was jedem Teammitglied zeigt was es alles noch zu erledigen hat.

- Das Interesse des Teams, was dazu geführt hat, dass wir einen grossen Teil unserer Freizeit nehmen, um dieses Projekt zu verbessern.

Dank diesen zwei Punkten haben und werden wir wahrscheinlich keine grossen Abweichungen haben.

4 Stand des Projektes

Kenan

Alle organisatorischen Aufgaben erledigt und versucht beliebig den anderen Unterstützung zu leisten, um den Fortschritt des Projektes zu erhöhen.

Nächste Schritte:

Unterstützung bei anderen

Egor

Die Datenbank ist strukturell weit fortgeschritten. Das Datenmodell wurde auf Basis der Anforderungen geplant und als ER-Diagramm dargestellt. Die wichtigsten Entitäten sowie deren Beziehungen sind definiert. Die Tabellen wurden in SQL erstellt und mit passenden Datentypen umgesetzt. Primärschlüssel sowie Fremdschlüssel-Beziehungen sind vorhanden, sodass die Daten konsistent gespeichert werden können.

Aktuell wird das Datenmodell weiter überprüft und bei Bedarf angepasst. Dabei geht es vor allem darum, mögliche Unklarheiten zu beseitigen und die Struktur zu optimieren. Einige Teile des Datenmodells sind noch nicht vollständig finalisiert, da sich Anforderungen im Projektverlauf teilweise ändern. Diese werden laufend ergänzt und verbessert. Insgesamt befindet sich die Datenbank in einer stabilen Zwischenphase und bildet eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung.

Nächste Schritte:

- Überprüfung und Anpassung der Tabellenstruktur

- Ergänzung fehlender Attribute oder Tabellen

- Finalisierung des ER-Diagramms

Gian

Das Backend ist strukturell weit fortgeschritten; die Grundstruktur (Node.js)

sowie die Docker-Umgebung mit MS SQL sind einsatzbereit.

Die wichtigsten Kernfunktionen (Auth, CRUD-Endpunkte für alle Portfolio-Module und Bild-Upload) sind bereits implementiert

und funktional. Aktuell liegt der Fokus auf der Bereinigung kleinerer Abweichungen zwischen dem SQL-Schema und dem Backend-Code.

Offen sind primär noch die Portfolio-Versionierung, automatisierte Tests.

Insgesamt befindet sich das Backend in einer stabilen Zwischenphase und ist für manuelle Tests bereit.

Ich bin mir noch nicht sicher, ob es auch auf Windows laufen würde.

Nächste Schritte:

- Schema-Abgleich zwischen DB und Code finalisieren.

- End-to-End Tests der Auth- und CRUD-Endpunkte.

- Implementierung der Versionierung und Korrekter Verbindung zum Frontend.

Sanjivan

5 Datenbankmodell